**Meilensteine**

|  |  |
| --- | --- |
| Web-API | |
| Arbeitsschritte | **Status (Datum)** |
| Einlesen | Erledigt () |
| Prototyp erstellen | Erledigt () |
| Test | Erledigt () |
| SQL-Befehle | Erledigt () |
| Zusammenfügen | 23.5.2016 |
| Test | 30.5.2016 |
| Fertigstellung | 6.6.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| GUI | |
| Arbeitsschritte | **Status (Datum)** |
| Planung & erste Entwürfe | Erledigt () |
| Erste Entwürfe | Erledigt () |
| Grobe Umsetzung | Erledigt () |
| Prototyp erstellen | Erledigt () |
| Verbindung zur Datenbank | 23.5.2016 |
| Test | 30.5.2016 |
| Design-Optimierung | 6.6.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| Datenbank | |
| Arbeitsschritte | **Status (Datum)** |
| Planung & Strukturideen | Erledigt () |
| UML-Diagramm | Erledigt () |
| JDBC-Create Statements | Erledigt () |
| Test/ Korrekturen | 23.5.2016 |
| Fertigstellung | 30.5.2016 |