**Meilensteine**

|  |  |
| --- | --- |
| Gruppe | Mitglieder |
| Web-API | Loner, Berwanger |
| GUI | Gritsch, Ebner, Braunegger |
| Datenbank | Cilga, Loner |

|  |  |
| --- | --- |
| Web-API | |
| Arbeitsschritte | **Status (Datum)** |
| Einlesen | Erledigt (01.04.16) |
| Prototyp erstellen | Erledigt (23.04.16) |
| Tests | Erledigt (12.05.16) |
| SQL-Befehle | Erledigt (20.05.16) |
| Zusammenfügen | Erledigt (15.06.16) |
| Test |  |
| Fertigstellung |  |

|  |  |
| --- | --- |
| GUI | |
| Arbeitsschritte | **Status (Datum)** |
| Planung | Erledigt (02.04.16) |
| Erste Entwürfe | Erledigt (17.04.16) |
| Grobe Umsetzung | Erledigt (15.05.16) |
| Prototyp erstellen | Erledigt (23.05.16) |
| Verbindung zur Datenbank |  |
| Test |  |
| Design-Optimierung |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datenbank | |
| Arbeitsschritte | **Status (Datum)** |
| Planung & Strukturideen | Erledigt (01.04.16) |
| UML-Diagramm | Erledigt (12.04.16) |
| JDBC-Create Statements | Erledigt (23.04.16) |
| Test/ Korrekturen | Erledigt (17.05.16) |
| Fertigstellung | Erledigt (15.06.16) |